LEXORA

Monitor Progress and Adjust — Stage 4

Holberton School France — Portfolio Project 2026

| Projet | Lexora — Document Vault & Workspace Management |
| --- | --- |
| Équipe | Keish (sam99-web) & Paul Gioria (poloelo) |
| Période | 30 avril – 8 juin 2026 |
| Outils suivi | GitHub (branches, PRs, commits) + Discord (communication) |

# 1. Méthode de suivi

## 1.1 Communication — Discord

L'équipe a utilisé Discord comme canal principal de communication tout au long du projet. Les échanges couvraient :

- Points d'avancement quotidiens — chaque membre partage ce qu'il a fait et ce qu'il prévoit

- Partage de code et de logs d'erreur pour débloquer les problèmes rapidement

- Coordination des merges — Paul prévenait Keish avant de pousser des changements majeurs

- Décisions techniques — choix du modèle IA (llama3.2), regroupement des pages frontend

Exemple d'échange Discord (20 mai 2026) :

Paul : « Hey, je viens de push les dernières modifications. Nouvelles pages React : Todos, Clients, Employes, Automations. Docker-compose mis à jour avec ADMIN_KEY + config Ollama. »

Keish : « Je l'ai fait au lieu de regarder les fonctionnalités Ollama — j'ai installé et ajouté mes fichiers dans le front-end. Regarde le modèle le plus adéquat au projet. »

Paul : « Coucou, je travaille la nuit — j'ai pu refactoriser le frontend. La plupart des pages ont été regroupées par leur groupe d'intérêt. »

## 1.2 Suivi GitHub

- Branches feature pour chaque domaine de travail

- Pull Requests avec description des changements avant merge

- Historique des commits comme journal de bord du projet

- 8 PRs mergées = 8 jalons de progression documentés

# 2. Métriques par Sprint

| Métrique | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches planifiées | 9 | 11 | 8 | 28 |
| Tâches complétées | 9 | 11 | 7 | 27 |
| Vélocité (tâches/semaine) | 3.0 | 5.5 | 7.0 | ~5.0 |
| Taux de complétion | 100% | 100% | 87.5% | 96.4% |
| Bugs détectés | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bugs résolus | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Taux résolution bugs | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PRs mergées | 1 | 5 | 2 | 8 |

Note : Sprint 3 — tâche README encore en cours (⏳). Sera complétée avant la correction SWE du 6 juillet.

# 3. Blockers et Ajustements — Keish

| # | Blocker | Cause | Solution appliquée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | fcntl64: symbol not found (Docker backend) | better-sqlite3 incompatible avec node:18-alpine (musl libc vs glibc) | Changement FROM node:18-alpine → node:18-bullseye-slim + ajout python3, make, g++ pour compilation native |
| 2 | NODE_MODULE_VERSION incompatible | node_modules compilé sous Windows Node 20 copié dans conteneur Node 18 | **/node_modules dans .dockerignore + npm ci + npm rebuild better-sqlite3 |
| 3 | ERR_CONNECTION_REFUSED (navigateur) | Navigateur tentait HTTPS (port 443) alors que Nginx tourne sur HTTP (port 80) | Utiliser http://localhost (sans le s) |
| 4 | better-sqlite3 ne compile pas sur Windows | Python introuvable sur la machine Windows pour node-gyp | npm install helmet express-rate-limit --ignore-scripts pour éviter la recompilation |
| 5 | Conflit Git sur index.js | Deux branches modifiaient le même fichier avec des approches différentes | Résolution manuelle du conflit dans VS Code — fusion des deux versions (helmet + authRouter) |
| 6 | ADMIN_KEY hardcodée dans docker-compose.yml | Secret visible en clair dans le fichier versionné sur GitHub | Remplacement par ${ADMIN_KEY} — variable d'environnement via .env |
| 7 | uploads perdus au redémarrage du conteneur | Fichiers physiques stockés dans le conteneur sans volume persistant | Ajout du volume uploads-data dans docker-compose.yml + montage /app/uploads |

# 4. Blockers et Ajustements — Paul

⚠️  Section à compléter par Paul Gioria (poloelo)

| # | Blocker | Cause | Solution appliquée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ À compléter ] | [ À compléter ] | [ À compléter ] |
| 2 | [ À compléter ] | [ À compléter ] | [ À compléter ] |

# 5. Ajustements Sprint

## 5.1 Changements apportés en cours de projet

- Modèle IA changé : gemma4 → mistral → llama3.2 (choix final après tests de performance)

- Regroupement des pages frontend : Factures + Clients fusionnés en ClientsFactures.jsx pour un flux de travail plus naturel

- Planning.jsx supprimé et intégré dans Equipe.jsx — réduction du nombre de pages

- Migration vers repo commun (Paul + Keish) en Sprint 3 pour respecter les exigences Holberton

- JWT_SECRET ajouté en variable d'environnement suite à l'audit de sécurité

## 5.2 Décisions techniques ajustées

- Frontend : passage de pages séparées à une architecture Tabs pour réduire la navigation

- Backend : remplacement de l'ancien système x-admin-key par JWT Bearer token

- Docker : passage de node:18-alpine à node:18-bullseye-slim pour la compatibilité SQLite

- CORS : passage de cors() ouvert à CORS strict avec whitelist ALLOWED_ORIGINS

# 6. Résumé

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Tâches complétées / planifiées | 27 / 28 (96.4%) ✅ |
| Vélocité moyenne | ~5 tâches/semaine ✅ |
| Bugs détectés / résolus | 4 / 4 (100%) ✅ |
| PRs mergées | 8 / 8 ✅ |
| Ajustements sprint | 5 ajustements majeurs documentés ✅ |
| Communication | Discord quotidien + GitHub ✅ |

L'équipe a maintenu un rythme de développement soutenu avec une communication régulière via Discord. Chaque blocker rencontré a été résolu dans le sprint en cours sans impacter les livrables finaux.