LEXORA

Sprint Reviews & Retrospectives — Stage 4

Holberton School France — Portfolio Project 2026

| Projet | Lexora — Document Vault & Workspace Management |
| --- | --- |
| Équipe | Keish (sam99-web) & Paul Gioria (poloelo) |
| Sprints | 3 sprints — 30 avril au 8 juin 2026 |

# Sprint 1 Review & Retrospective

## Période : 30 avril – 18 mai 2026

## Review — Features démontrées

À la fin du Sprint 1, les éléments suivants étaient fonctionnels et démontrables :

- Serveur Express démarré sur port 3000 avec architecture routing modulaire

- Schéma SQLite complet — 9 tables créées (taches, factures, planning, todos, clients, employes, documents, evenements, automations)

- Authentification JWT fonctionnelle — login, bcrypt hash, token HS256 24h

- Middleware verifyJWT — routes admin protégées (/api/employes, /api/automations)

- Routes backend : /api/taches, /api/factures, /api/planning opérationnelles

- Docker : Dockerfile.backend + Dockerfile.frontend (multi-stage) + docker-compose.yml + nginx.conf

- Sécurité : helmet, CORS strict avec ALLOWED_ORIGINS, rate limiting 100 req/15min

- Frontend : pages initiales Todos.jsx, Clients.jsx, Employes.jsx, Automations.jsx

## Retrospective Sprint 1

| ✅ Ce qui a bien marché | ❌ Ce qui n'a pas marché | 🔧 Améliorations pour le prochain sprint |
| --- | --- | --- |
| Architecture backend modulaire bien pensée dès le départ (1 fichier = 1 domaine métier) | better-sqlite3 incompatible avec node:18-alpine — bug découvert tardivement | Tester la compatibilité des librairies natives avec l'image Docker dès le début |
| JWT implémenté proprement avec bcrypt et expiration 24h | node_modules compilé localement copié dans le conteneur — NODE_MODULE_VERSION mismatch | Toujours utiliser **/node_modules dans .dockerignore dès la création du projet |
| Docker multi-stage frontend réduit la taille de l'image de production | Communication parfois asynchrone — décalage entre ce que Paul pushait et ce que Keish testait | Prévenir l'autre membre avant chaque push majeur via Discord |

# Sprint 2 Review & Retrospective

## Période : 19 mai – 1er juin 2026

## Review — Features démontrées

À la fin du Sprint 2, le MVP était quasi complet avec toutes les pages frontend :

- Routes backend complètes : /api/clients, /api/employes, /api/documents, /api/todos, /api/evenements, /api/automations

- Assistant IA intégré — Ollama avec modèle llama3.2, couplage avec le coffre-fort via window.lexoraAddDocument

- Frontend : Login.jsx + AuthContext.jsx + PrivateRoute — flux d'authentification complet

- Dashboard.jsx — statistiques animées avec hook useCountUp et skeleton loaders

- Taches.jsx — tableau kanban + todos rapides dans une interface à onglets

- ClientsFactures.jsx — gestion clients + factures regroupées, filtre et sous-total

- Coffre_fort.jsx — explorateur de fichiers, drag & drop, navigation par dossiers, fil d'Ariane

- Equipe.jsx — employés, planning, automations en 3 onglets

- Calendrier.jsx — vue planning avec événements

- ToastContext.jsx — notifications visuelles sur toute l'application

## Retrospective Sprint 2

| ✅ Ce qui a bien marché | ❌ Ce qui n'a pas marché | 🔧 Améliorations pour le prochain sprint |
| --- | --- | --- |
| Regroupement des pages par domaine métier (ClientsFactures, Equipe) — UX plus naturelle | Choix du modèle IA hésitant (gemma4 → mistral → llama3.2) — temps perdu en tests | Définir le modèle IA en début de sprint et ne pas le changer en cours de route |
| ToastContext global — retour visuel cohérent sur toute l'app sans prop drilling | ADMIN_KEY hardcodée dans le frontend (Equipe.jsx) — risque de sécurité identifié | Migrer vers JWT Bearer token côté frontend dès que l'auth est en place |
| Architecture Tabs réutilisable — un seul composant pour toutes les pages multi-onglets | Styles inline dans certains composants (Coffre_fort, Factures) — pseudo-sélecteurs CSS ignorés | Utiliser des classes CSS et les variables CSS --color-* au lieu de styles inline |
| Vélocité doublée par rapport au Sprint 1 — équipe en pleine maîtrise du stack | Suppression asymétrique (local) vs ajout (rechargement API) — risque de divergence d'état | Uniformiser la stratégie CRUD : soit toujours recharger depuis l'API, soit toujours local |

# Sprint 3 Review & Retrospective

## Période : 2 – 8 juin 2026

## Review — Features démontrées

Sprint de finalisation — intégration, sécurité, tests et documentation :

- Migration vers repo commun — Keish ajouté comme collaborateur sur github.com/poloelo/Holberton-portfolio-projet

- Branche keish/docker-security créée et mergée via PR #7 et PR #8

- Conflit Git sur index.js résolu — fusion helmet/CORS/rate-limiting + authRouter

- JWT_SECRET et ALLOWED_ORIGINS externalisés en variables d'environnement

- .env.example complet documenté avec toutes les variables nécessaires

- QA Testing complet — 8 tests Keish (curl) + 10 tests Paul (cold start) — 18/18 PASS

- QA_REPORT.md commité sur le repo partagé

- Sprint Plan, Execute Dev Tasks, Monitor Progress documentés

## Retrospective Sprint 3

| ✅ Ce qui a bien marché | ❌ Ce qui n'a pas marché | 🔧 Améliorations pour le prochain sprint |
| --- | --- | --- |
| Tous les tests QA passent à 100% — MVP stable et sécurisé | Travail sur deux repos séparés au départ — perte de temps pour la migration | Dès le début d'un projet en équipe, créer un seul repo partagé avec les collaborateurs |
| Collaboration via Discord efficace — problèmes résolus rapidement en échange direct | README pas encore complété — tâche restante pour la semaine prochaine | Bloquer une session dédiée documentation en fin de sprint |
| Branche feature keish/docker-security bien isolée — merge propre sans casser le main | Commandes Git Bash sur Windows capricieuses (heredoc, cat, code) — friction inutile | Utiliser PowerShell ou WSL sur Windows pour éviter les incompatibilités Git Bash |

# Bilan Global du Projet

| ✅ Points forts | ⚠️ Points à améliorer | 📌 Leçons apprises |
| --- | --- | --- |
| Architecture backend modulaire et bien documentée | Démarrage sur deux repos séparés — à éviter | Toujours créer le repo commun avant de coder |
| Sécurité complète : JWT, helmet, CORS, rate limiting | Tests écrits tardivement — idéalement en parallèle du dev | Intégrer QA à chaque sprint, pas seulement en fin de projet |
| Docker containerisé et testé — déploiement reproductible | Styles inline dans certains composants React | Utiliser systématiquement les variables CSS du projet |
| Communication Discord régulière — équipe alignée | README à finaliser avant la correction SWE | Documentation en continu, pas en fin de projet |
| 96.4% des tâches complétées — 27/28 | Gestion d'erreur asymétrique dans le frontend (CRUD) | Uniformiser la stratégie de mise à jour d'état |